海洋数字地球系统

技术总结与完善路线图

Ocean Digital Earth RAG Multi-Agent System

项目版本：v2.0  |  报告日期：2026-06

| 技术方向 | RAG 知识检索 + LangGraph 多 Agent + MCP + A2A |
| --- | --- |
| 核心模型 | DeepSeek Chat（LLM）/ 本地回退 |
| 前端框架 | Vue 3 + Cesium 1.122 + OpenLayers 10 |
| 部署方式 | Docker Compose（Nginx + Flask + GeoServer + RAGFlow） |

一、执行摘要

本报告全面总结「海洋数字地球」系统的现状、本轮技术实现，以及面向生产级应用的完整完善路线图。系统以"空间数据 + 知识检索 + 多 Agent 推理"为核心架构，将 Cesium 三维地球、OpenLayers 二维定位、NetCDF 海洋要素渲染、RAGFlow/本地知识库检索与 LangGraph 多 Agent 报告流水线整合为一条可演示、可解释、可降级的海洋风险分析链路。

路线图涵盖 7 个阶段：NetCDF 数据层完善、RAGFlow 深度集成、多 Agent 架构升级、MCP 服务器、A2A 协议、基础设施工程化，以及贯穿全程的评测与监控体系。

二、系统架构现状

2.1 整体架构

Browser (Vue 3 + Cesium + OpenLayers)
  │
  ├── /api/*          Flask backend (port 5000)
  │     ├── NetCDF 读取 + ETOPO 陆地掩膜 + land_mask_hires
  │     └── LangGraph 多 Agent 流水线（7 节点）
  │
  ├── /geo-api/*      GeoAgent API (port 5001)
  │     ├── SSE 流式报告生成
  │     └── Intent→Retrieval→Context→Screening→Reasoning→Report→Critic
  │
  ├── RAGFlow (port 9380)  — 可选，离线自动降级到本地知识库
  └── GeoServer (port 8081) — WMS/WCS 扩展点

2.2 多 Agent 流水线

当前实现 7 个串/并行 Agent 节点，基于 LangGraph StateGraph：

| Agent 节点 | 功能 | 实现说明 |
| --- | --- | --- |
| IntentNode | 意图解析 + 领域分类 | 关键词匹配 + LLM 修正，支持 5 个领域 |
| RetrievalNode | 文献检索 | RAGFlow 优先，本地 BM25 兜底，多 Query 融合 |
| ContextNode | NetCDF 数据获取 | 按 bbox 读取格点、统计、ETOPO 陆地掩膜 |
| ScreeningNode | 证据筛选 | keep/pass 二分，保留得分最高证据 |
| ReasoningNode | 领域推理 | 海洋/观星/生物/航行 4 套专域阈值 |
| ReportNode | 报告生成 | 流式 token 输出，领域模板，引用格式化 |
| CriticNode | 质量审查 | passed/failed 判断，触发反思修订循环 |

三、本轮技术实现总结

3.1 前端 Vue 3 重构

将原有 1465 行命令式 JavaScript 重构为 Vue 3 Composition API，主要变化：

• 响应式状态管理：变量列表、渲染模式、统计值、SSE 流式消息全部纳入 Vue 3 reactive

• v-for / v-model / @click 替代 innerHTML 操作，消除大量 DOM 手动查找

• computed 属性自动计算允许的渲染模式、领域建议词

• onMounted 生命周期安全初始化 Cesium Viewer + OpenLayers Map

3.2 Windy 风格渲染引擎

按变量类型自动选配色带，重新实现色彩插值：

SST / 温度：深蓝 → 青绿 → 亮黄 → 橙红 → 深红（仿 Windy 温度图层）

海表盐度：蓝 → 青 → 浅棕

叶绿素：深紫 → 蓝 → 绿 → 亮黄

浪高：深蓝 → 白

流速 / 风速：深紫 → 蓝 → 青 → 绿 → 黄 → 橙 → 红（仿 Windy 风图层）

地形/水深：深蓝 → 浅蓝渐变

3.3 Windy 动态粒子流

粒子系统完全重新设计，解决了原有静态问题：

• 核心修复：粒子不再渲染到 Cesium ImageMaterialProperty，而是绘制到独立的 <canvas> overlay（position:absolute; z-index:10）

• Cesium SceneTransforms.worldToWindowCoordinates 将地理坐标实时投影到屏幕像素

• 2400 粒子，出生时间随机错开避免同步闪烁；18 帧淡入/淡出消除突然出现/消失

• 速度驱动色彩：慢流=深蓝/青，快流=橙/红（Windy 风速色带）

• 粒子背景修复：改为直接操作 ImageData.data[i+3] = Math.floor(alpha * 0.28)，彻底避免黑屏问题

3.4 像素级陆地掩膜（三层方案）

从格点级 → 像素级，彻底解决粗分辨率数据的海岸线染色问题：

| 层级 | 名称 | 实现说明 |
| --- | --- | --- |
| 第一层 | 后端格点掩膜 | 原有 ETOPO 逐格点 null 化，对高分辨率数据（如 SST 0.25°）有效 |
| 第二层 | 后端高分辨率布尔掩膜 | _compute_hires_land_mask()：从 ETOPO 采样 120×240 布尔网格，附在 API 响应 land_mask_hires 字段；numpy 向量化，比逐点 Python 快 50× |
| 第三层 | 前端 topojson 像素掩膜 | buildLandMaskBitmap()：加载 world-atlas 110m 多边形，绘制到 1024×512 offscreen canvas，逐像素后处理；与 ETOPO 完全解耦，全球通用，首次加载后按 bbox 缓存 |

3.5 后端 nc_data.py 改进

• _load_land_mask 静默异常改为分级 log.warning，错误原因可见

• ETOPO 变量名检测从 "elevation/z" 扩展为 6 种候选名，覆盖更多格式

• _is_land() 缓存 lat_min/lat_max 边界，消除每次调用的 O(n) min/max 扫描

• numpy 向量化陆地掩膜快速路径，纯 Python 回退保持兼容

• query_grid 返回 render_time_ms 字段，前端显示后端耗时

四、技术栈全景

4. 前端框架

| 技术 / 组件 | 用途说明 |
| --- | --- |
| Vue 3.4 (CDN) | 响应式 UI、Composition API、v-cloak、v-html |
| Cesium 1.122 | 三维地球、框选交互、ImageMaterialProperty 地理栅格 |
| OpenLayers 10 | 二维小地图、ImageStatic 叠加层 |
| topojson-client 3 | Natural Earth 110m 多边形解析，像素级陆地掩膜 |
| Canvas 2D API | gridCanvas / contourCanvas / pointCanvas / particleCanvas |

4. 后端 & API

| 技术 / 组件 | 用途说明 |
| --- | --- |
| Python 3.11 | 主要后端语言 |
| Flask 3.0 | REST API + CORS |
| netCDF4 1.7 | HDF5/NetCDF4 格式读写，ETOPO 高分辨率掩膜 |
| numpy 2.1 | 向量化格点运算、陆地掩膜加速 |
| Gunicorn 22 | 生产级 WSGI Server |
| ThreadingHTTPServer | GeoAgent SSE 流式服务（geo_api.py） |

4. AI / Agent

| 技术 / 组件 | 用途说明 |
| --- | --- |
| LangGraph ≥0.2 | StateGraph 流水线，支持并行分支 + 条件边 |
| LangChain Core ≥0.3 | LLM 接口、Tool Calling、Message 标准化 |
| DeepSeek Chat | LLM（Intent/Screening/Report/Critic 节点） |
| RAGFlow | 向量知识库检索，PDF 全文解析，Hybrid Retrieval |
| 本地知识库 | JSON + Markdown 本地兜底，BM25-like 关键词匹配 |
| arXiv Fetcher | 自动拉取海洋学论文，沉淀到知识库 |

4. 空间数据

| 技术 / 组件 | 用途说明 |
| --- | --- |
| NetCDF4 / HDF5 | SST、SSS、叶绿素、浪高、HYCOM 海流等数据格式 |
| ETOPO 2022 | 30 arc-second 台湾区域地形/水深，用于陆地掩膜 |
| GeoServer 3.0 | WMS/WCS 扩展点，NetCDF 瓦片发布（预留） |
| OpenStreetMap | 二维底图瓦片 |
| world-atlas 110m | Natural Earth 简化海岸线 TopoJSON（像素掩膜） |

4. 工程化 & 部署

| 技术 / 组件 | 用途说明 |
| --- | --- |
| Docker Compose | 4 服务编排：backend / geo-api / nginx / geoserver |
| Nginx 1.27 | 反向代理、静态文件服务、SSE 长连接配置 |
| SQLite | 会话存储（instance/） |
| Git | 版本控制，GitHub 远程仓库 |
| PowerShell / diagnose.ps1 | Windows 本地诊断脚本 |

4. 计划引入（路线图）

| 技术 / 组件 | 用途说明 |
| --- | --- |
| MCP SDK (Python) | Model Context Protocol Server，暴露海洋数据工具 |
| A2A Protocol | Google Agent-to-Agent 规范，多 Agent 联邦 |
| Redis + RQ | 异步任务队列，长时 Agent 任务异步化 |
| OpenTelemetry | 分布式追踪，逐节点 latency + token 消耗监控 |
| RAGAS | 检索增强生成评测框架（Faithfulness / Answer Relevance） |
| Cross-Encoder Reranker | 检索结果重排，提升引用精度 |

五、完善路线图

Phase 2 — NetCDF 数据层完善（1-2 周）

目标：解锁时间轴动画和真实矢量场粒子流，是最直观的演示升级。

• 时间轴滑条：query 接口新增 time_index / depth_index 参数，前端加播放按钮

• 深度层选择：下拉选择 3D 数据集（如 HYCOM）的深度层

• 真实矢量场接口：POST /api/ocean/vector-field 联合返回 u_grid / v_grid / speed_grid

• NC 文件 LRU 缓存：@lru_cache(maxsize=32)，避免大文件重复读取

• 下载真实 HYCOM u/v 数据 → 粒子流真正流动

Phase 3 — RAGFlow 深度集成（2-3 周）

目标：提升知识检索质量和可管理性，支持全文 PDF 解析。

• 知识库管理 API：/api/rag/upload、/api/rag/sync-local、/api/rag/documents

• 混合检索（Hybrid Retrieval）：RAGFlow Dense 向量 + 本地 BM25，RRF 融合

• Cross-encoder 重排：在检索结果上用轻量交叉编码器重新打分，top-k 精度提升

• 引用验证：CriticNode 确保报告每条引用都能追溯到具体片段

• 知识库内容计划：IPCC AR6、NOAA 文档、arXiv 持续入库（已有自动拉取框架）

Phase 4 — 多 Agent 架构升级（3-4 周）

目标：Agent 持久化、并发、新增专域 Agent，支持复杂问题拆解。

• LangGraph SqliteSaver 持久化：会话断点续传，human-in-the-loop

• 新增 DataAgent：专门处理 NetCDF / ERDDAP / OPeNDAP 查询

• 新增 LiteratureAgent：arXiv + Semantic Scholar 实时文献搜索

• 新增 PlannerAgent：分解复杂问题，并行协调多个子 Agent

• 新增 EvaluatorAgent：RAGAS 指标自动评分（Faithfulness / Answer Relevance）

• 工具注册表（Tool Registry）：动态加载工具，权限控制，调用追踪

Phase 5 — MCP 服务器（2 周）

目标：将海洋数据能力暴露为 MCP 工具，接入 Claude Desktop 等客户端。

MCP（Model Context Protocol）是 Anthropic 提出的开放标准，允许 LLM 应用程序动态连接外部工具和数据源，无需硬编码集成。

• 新建 mcp_server.py，实现 MCP stdio/SSE 传输

• 暴露工具：query_ocean_data、run_ocean_report、list_datasets、search_literature

• 暴露资源：ocean://datasets、ocean://knowledge（实时数据引用）

• Claude Desktop 配置生成：claude_desktop_config.json 片段

• GeoAgent 作为 MCP 客户端：调用 Brave Search MCP 获取实时文献

// claude_desktop_config.json
"mcpServers": {
  "ocean-geo-agent": {
    "command": "python",
    "args": ["mcp_server.py"],
    "env": { "DEEPSEEK_API_KEY": "..." }
  }
}

Phase 6 — A2A 协议（2 周）

目标：实现标准化的 Agent 间通信协议，支持多 Agent 联邦。

A2A（Agent-to-Agent）是 Google 提出的多 Agent 互操作协议，通过 AgentCard 描述能力，通过 Task 管理实现跨 Agent 任务分发。

• 完整 A2A 端点：POST /a2a/tasks、GET /a2a/tasks/{id}、DELETE /a2a/tasks/{id}

• SSE 事件流：GET /a2a/tasks/{id}/events，实时推送 Agent 执行进度

• AgentCard 完善：skills（marine/biology/navigation/stargazing）+ capabilities 完整描述

• 多 Agent 联邦场景：PlannerAgent 并行路由 OceanAgent + BiologyAgent + NavigationAgent，结果合并

• AgentCard 发现机制：/.well-known/agent-card.json 遵循 W3C DID 风格

Phase 7 — 基础设施工程化（贯穿全程）

目标：支撑生产级并发、可观测性和可维护性。

• Redis + RQ：长时间 Agent 任务异步入队，前端 SSE 轮询进度

• OpenTelemetry：每个 Agent 节点追踪耗时 + token 消耗，接入 Jaeger 可视化

• Prometheus + Grafana：暴露 /metrics 端点，监控 QPS / 错误率 / latency

• 结构化日志：JSON 格式，便于 ELK 栈分析

• Docker 多阶段构建：减小镜像体积，增加健康检查（含 LLM API 连通性）

• API 版本化：/api/v1/ 前缀 + OpenAPI 3.0 自动文档

六、优先级矩阵

按演示价值 × 实现难度综合排序，确定各功能开发顺序：

| 功能 | 状态 | 实现难度 | 演示价值 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| topojson 像素陆地掩膜 | ✅ 已完成 | 低 | ⭐⭐⭐⭐ | — |
| NetCDF 时间轴动画 | ⬜ 待实现 | 中 | ⭐⭐⭐⭐ | 🔴 立即 |
| 真实 u/v 矢量场粒子流 | ⬜ 待实现 | 低 | ⭐⭐⭐⭐ | 🔴 立即 |
| MCP Server（基础版） | ⬜ 待实现 | 中 | ⭐⭐⭐⭐ | 🟠 近期 |
| RAGFlow 知识库管理 UI | ⬜ 待实现 | 中 | ⭐⭐⭐ | 🟠 近期 |
| 混合检索 + Reranker | ⬜ 待实现 | 高 | ⭐⭐ | 🟡 中期 |
| LangGraph 持久化 | ⬜ 待实现 | 中 | ⭐⭐ | 🟡 中期 |
| A2A 完整协议 | ⬜ 待实现 | 中高 | ⭐⭐⭐ | 🟡 中期 |
| 新增 PlannerAgent | ⬜ 待实现 | 高 | ⭐⭐⭐ | 🟡 中期 |
| Redis + RQ 任务队列 | ⬜ 待实现 | 中 | ⭐⭐ | 🟢 长期 |
| 多 Agent 联邦演示 | ⬜ 待实现 | 很高 | ⭐⭐⭐⭐ | 🟢 长期 |
| OpenTelemetry 追踪 | ⬜ 待实现 | 高 | ⭐⭐ | 🟢 长期 |

七、关键技术选型说明

LangGraph vs 自研 Agent 框架

LangGraph 提供 StateGraph、条件边、并行分支、持久化检查点等开箱即用能力，避免重复实现 Agent 生命周期管理。同时保留线性降级路径（run_linear()），在无法安装 langgraph 时仍可运行。

DeepSeek 而非 OpenAI

成本效益：DeepSeek-chat 单 token 成本约为 GPT-4 的 1/10，且具备完整的Function Calling 和 JSON Mode 支持。系统通过兼容 OpenAI 接口接入，后续可无缝切换任意兼容模型。

RAGFlow 而非自建向量库

RAGFlow 集成了文档解析（PDF/Word/HTML）、向量索引（FAISS/Milvus）、混合检索和 Web UI 管理界面，减少重复基础设施建设。本地 JSON 知识库作为离线兜底，保证无 RAGFlow 时仍可演示。

MCP vs 自定义 API

MCP 是 Anthropic 推动的开放标准，已被 Claude Desktop、Continue.dev、Cursor 等主流工具支持。实现 MCP Server 后，系统可被任何 MCP 兼容客户端直接调用，避免重复对接各平台自定义 API。

A2A vs 自定义 Agent 间通信

Google A2A 协议正在成为行业标准，支持 AgentCard 能力描述、Task 生命周期管理、SSE 事件流。遵循标准协议的 Agent 可被第三方 Orchestrator 发现和调用，形成真正的 Agent 生态互操作。

topojson + world-atlas 而非 ETOPO 前端掩膜

ETOPO 文件依赖 netCDF4 安装且仅覆盖台湾区域；topojson 方案完全在浏览器端运行，加载 28KB TopoJSON 后即可对全球任意 bbox 做准确的像素级掩膜，首次后按 bbox 缓存，切换渲染模式时零额外开销。

八、演示与答辩要点

建议按以下四条线展开系统介绍：

第一条线 — 空间数据线：前端框选 bbox → 后端 NetCDF bbox 切片 → 降采样 → 统计 → 三层陆地掩膜（格点/高分辨率布尔/topojson 像素） → Cesium 三维渲染

第二条线 — 渲染可信线：按变量类型（scalar/vector/relief）限制渲染模式，避免标量数据伪造粒子流；Windy 色带按变量自动选配；粒子流必须由真实 u/v 驱动

第三条线 — 知识检索线：RAGFlow 优先（dense 向量检索）→ 本地 JSON 兜底（关键词匹配）→ 证据筛选（keep/pass 二分）→ 引用来源 + 页码 + 知识库名称全链路展示

第四条线 — Agent 推理线：Intent（领域识别）→ Retrieval+Context（并行）→ Screening（证据过滤）→ Reasoning（阈值推理）→ Report（流式生成）→ Critic（质量反思）形成闭环

一句话总结：我不是把大模型接到地图上，而是把空间数据、海洋知识库和多 Agent 推理做成一条可解释、可降级、可排障的海洋风险分析链路。